微信小程序开发报价单

企业业务报单管理系统（小程序端 + Web管理后台）· 2.2万元版

| 客户名称 | 待填写 | 报价日期 | 2026年9月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目周期 | 约25—30个工作日 | 报价有效期 | 15天 |
| 项目总价 | 人民币贰万贰仟元整 | 报价版本 | V1.1 |

一、需求理解与建设范围

本项目依据《小程序开发需求文档（最终定稿极简版）》进行报价，建设一个面向用户的微信小程序和一个配套Web管理后台。

三大业务模块：首页展示贸易增量、知识产权、科技资质；产品或项目可由后台维护。

统一报单流程：浏览产品 → 选择产品 → 填写需求 → 首次报单时补充企业信息 → 提交报单。

企业信息按用户维度保存一次，后续报单自动带入；用户可在个人中心修改。

数据隔离：用户只能查看自己的企业资料和报单；后台可按业务类型、企业和状态查询。

数据留存：系统不提供普通用户删除报单功能，后台保留查询和追溯能力；云资源需持续续费。

二、详细报价明细（总价 ¥22,000）

| 序号 | 费用项目 | 主要交付内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析与UI/交互设计 | 梳理三大业务流程；设计首页、产品选择、报单、企业信息、个人中心及后台主要页面；确定字段、状态和交互规则。 | 1,500 |
| 2 | 微信小程序前端开发 | 微信登录；首页及三大业务模块；贸易增量产品、知识产权单选/多选、科技资质项目；报单表单；企业信息首次填写与自动带入；个人中心、报单列表及详情。 | 6,000 |
| 3 | Web管理后台前端开发 | 管理员登录；企业资料管理与审核；三大业务板块产品新增、编辑、上架、下架；报单列表、筛选、审核、状态修改和详情查看。 | 3,500 |
| 4 | 后端服务与数据库设计 | 用户、企业、产品、业务分类、报单、审核状态等数据模型；登录及接口；企业信息保存；报单提交、查询、详情和后台管理接口。 | 5,500 |
| 5 | 权限隔离与数据安全 | 按用户身份校验数据访问；普通用户只能访问自己的企业资料和报单；管理员权限控制；基础操作日志及数据备份配置。 | 1,000 |
| 6 | 测试、部署与上线协助 | 核心流程测试、权限隔离测试、基础兼容性测试；服务器环境部署；数据库初始化；协助提交微信小程序审核。 | 2,000 |
| 7 | 文档、培训与源码整理 | 交付源代码、数据库结构、部署说明和后台操作说明；提供一次远程使用培训。 | 500 |
| 8 | 售后质保服务（3个月） | 上线验收后3个月内，免费修复本次报价范围内的程序缺陷；提供基础使用答疑和部署协助。 | 2,000 |
|  | 合计 | 人民币贰万贰仟元整（未税） | 22,000 |

三、功能清单与交付说明

| 端别 | 功能范围 | 对应报价 |
| --- | --- | --- |
| 小程序端 | 无需填写企业信息即可登录、浏览和选择产品；提交报单时填写企业名称、统一社会信用代码、法人姓名、联系电话；填写需求描述、预计交易金额、备注。 | 第2项 |
| 小程序端 | 个人中心支持企业信息修改；查看全部报单、报单状态和详情；同一用户数据相互隔离。 | 第2、5项 |
| 管理后台 | 企业资料检索、审核；产品按贸易增量、知识产权、科技资质分类管理，支持新增、编辑、上架、下架。 | 第3项 |
| 管理后台 | 查看全部报单，按业务类型和状态筛选，审核报单、修改状态、查看详情。 | 第3项 |
| 后端/数据库 | 保存用户、企业资料、产品和报单数据，提供权限校验、查询和追溯能力。 | 第4、5项 |

四、实施计划

| 阶段 | 工作内容 | 预计用时 |
| --- | --- | --- |
| 1. 需求确认 | 确认页面、字段、报单状态、管理员角色和验收口径。 | 2—3天 |
| 2. UI及原型 | 完成极简风格页面原型及关键交互确认。 | 3—4天 |
| 3. 前后端开发 | 并行开发小程序端、后台端、接口和数据库。 | 15—18天 |
| 4. 联调测试 | 完成核心流程、数据隔离和后台审核测试。 | 3—4天 |
| 5. 部署上线 | 部署正式环境，交付文档并协助小程序提审。 | 2—3天 |

五、付款方式

| 期次 | 付款节点 | 比例 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 合同签订、需求确认后 | 40% | ¥8,800 |
| 第二期 | 完成主要功能并提交测试版本 | 40% | ¥8,800 |
| 第三期 | 验收通过、源码交付并上线 | 20% | ¥4,400 |

六、售后与维护说明

本报价已包含上线验收后3个月质保服务，质保期内修复本项目范围内的程序缺陷不另收费。

质保范围不包含新增功能、页面重做、业务规则变化、第三方平台政策变化、服务器故障及客户自行修改代码造成的问题。

质保期结束后，如需持续技术支持，可按 ¥500/月 或双方另行签订年度维护协议。

服务器、域名、微信认证、短信、对象存储、数据库等第三方费用由客户承担，不计入本报价。

七、报价边界与验收约定

本报价为极简基础版本，包含需求文档中明确列出的功能；需求变更或新增模块须单独评估。

不包含在线支付、电子合同、OCR识别、短信通知、工商数据接口、CRM/ERP对接、多语言及营销功能。

企业信息必填字段为：企业名称、统一社会信用代码、法人姓名、联系电话；备注为选填。

验收以功能可用、用户数据隔离、企业信息自动带入、后台可审核查询为主要标准。

正式上线及源码交付以第三期款到账为前提；客户应及时提供小程序主体、服务器和域名等必要资料。

八、确认栏

| 客户确认 | ________________ | 开发方确认 | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | ______年____月____日 | 日期 | ______年____月____日 |